## Slide 1
Issuer Opportunity Screener
Check-in de meio de percurso
João Pedro Ferreira Barbosa
21/07/2026 · semana 2 de 4
Um framework de screening que procura nomes corporativos cujo spread sobre o benchmark Brasil torna uma nota offshore digna de pitch para investidores brasileiros.

## Slide 2
O que eu quero desta conversa
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Um enquadramento rápido antes de tudo: esta não é a entrega final, é um alinhamento de meio de percurso. Quero mostrar onde as coisas estão, validar algumas decisões enquanto ainda é barato mudá-las e montar um ciclo de feedback mais rápido para as semanas restantes.
Reportar
Passar pelo que está construído, o que já funciona e como estão os dados hoje.
Validar
Checar com vocês as escolhas de framework e critérios: a regra, os pesos, as tolerâncias.
Destravar
Ser transparente sobre o acesso a dados e as rotas que estou construindo em volta.
Alinhar
Combinar os próximos passos e conversar mais vezes, em doses menores.

## Slide 3
Onde o projeto está
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
A fase de fundação está essencialmente pronta. O screener roda de ponta a ponta hoje, com dados sintéticos cobrindo onde o acesso live ainda está pendente.
125
nomes no universo de screening
100+
testes automatizados, roda em qualquer máquina
1
bloqueio aberto, e ele é externo
O plano de quatro semanas
Semana 1 · feita
Semana 2 · em andamento
Semana 3 · resultados
Semana 4 · entrega
hoje

## Slide 4
Como está montado
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Um pipeline, cinco estágios, cada um substituível sem tocar nos outros. É isso que me deixa trocar fontes de dados com tudo que vem depois permanecendo idêntico.
Universo
125 nomes, incluir, quarentenar, restaurar
Fontes
BLP, BQuant, Hermes, fixture
Snapshots
versionados e append-only
Scoring
5 blocos, tiers A, B, C
Dashboard
screen, movers, relatórios
Toda classificação carrega uma justificativa em linguagem simples, e todo número pode ser replicado no terminal.

## Slide 5
Onde está o acesso a dados
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Quatro rotas até os dados, em estados diferentes. A que chegar primeiro alimenta exatamente o mesmo pipeline, então nenhum trabalho é jogado fora.
Bloomberg Desktop API
Requisições de bonds em lote estão travadas atrás de uma revisão de workflow. Contatei nosso account manager e ainda estou aguardando retorno.
bloqueada
BQuant
O screening de bonds no servidor está integrado e funcionando. Ainda devo uma rodada de validação no Terminal.
validando
API interna Hermes
Descoberta esta semana. Bonds já fluem pelo endpoint de fetch, e estou conversando com o responsável sobre expor CDS no servidor.
bonds no ar
Markit Partners
Acesso solicitado, para dados adicionais de crédito enriquecerem o screen.
solicitada

## Slide 6
Como o screening decide
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
A regra central cabe em uma linha: um nome merece atenção quando paga pelo menos o que o Brasil paga. Nomes um pouco abaixo do Brasil só sobrevivem com rating claramente mais forte, e é assim que a Hyundai, a menos 18 bps com A menos, continua dentro.
não viável
edge case
viável
-20 bps
0
O que o score composto pesa
35
Spread
20
Crédito
20
Liquidez
10
Equity
15
Reconhecimento
A ordem espelha o que importa para a mesa: carrego primeiro, depois segurança de crédito, negociabilidade, a leitura do mercado e o quanto o nome é reconhecível para o cliente. Os scores caem em tiers: A pronto para pitch, B watchlist, C descarte.

## Slide 7
Algumas leituras que eu queria de vocês
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Nenhuma delas me bloqueia, mas as respostas mudam o que eu construo em seguida.
Critérios
A tolerância de 20 bps parece certa? Papel Sr Non-Preferred conta como sênior? Alguma preferência de moeda além de USD?
Arquivo do universo
Preciso de ratings internos, ISINs para a rota Hermes e overrides de handles para os nomes fora dos EUA.
Dashboard
Falta alguma visualização ou métrica para o uso real de vocês no dia a dia?
Cadência
Um check-in curto por semana funciona para vocês, em vez de uma única grande entrega no final?
Um pedido sobre o próprio feedback: reações ao framework e aos critérios movem o projeto mais do que reações a nomes individuais.

## Slide 8
Um desafio que quero trazer: crescer o universo
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Hoje todo nome entra no universo à mão, um formulário por vez, e a lista fica congelada até alguém editar. Do ponto de vista de produto isso me incomoda: só analisamos os nomes que já conhecíamos.
Como funciona hoje
Nome incluído à mão
um formulário por nome
Universo estático
os mesmos 125 nomes até alguém editar
O que eu exploraria
Feeds
fita do Hermes, membros de índices, novas emissões
Pré-screen automático
spread vs Brasil, liquidez
Inbox de candidatos
sugestões ranqueadas
Mesa aprova
a palavra final continua humana
O Hermes já retorna a fita inteira de bonds para qualquer data. Comparar essa fita com o nosso universo gera candidatos sugeridos pela máquina com spreads já calculados. Nem manual, nem força bruta, e a mesa mantém a última palavra.

## Slide 9
A mesma lente, aplicada em outros lugares
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
É aqui que eu acho que agrego mais: olhar o fluxo da mesa com uma visão de engenharia e produto e remover passos manuais entre um sinal e uma decisão. Três lugares onde eu aplicaria isso em seguida:
Análise de crédito embutida
Um one-pager automático por nome: balanço, alavancagem, covenants e notícias, montado pelo sistema para o analista validar em vez de coletar.
De screen a monitor
Snapshots agendados mais alertas de viradas de viabilidade e movimentos incomuns, para a mesa ser avisada em vez de precisar olhar.
Um loop de aprendizado
O feedback de vocês sobre nomes, mais backtests sobre os snapshots acumulados, vira evidência para calibrar os pesos do score.

## Slide 10
Próximos passos, e como eu gostaria de trabalhar
Issuer Opportunity Screener · check-in de meio de percurso
Esta semana, qua a sex
Validar a rota Hermes de ponta a ponta e gravar o primeiro snapshot completo do universo inteiro.
Semana 3
Rodada de resultados: cobertura, distribuição de tiers, principais nomes e movers. Mais a rodada de vocês no arquivo do universo.
Semana 4
Listas categorizadas de candidatos, o relatório final e a apresentação de encerramento com o handover do código.
E em vez de uma única grande entrega no final, eu preferia um check-in curto por semana, para corrigirmos o rumo enquanto ainda é barato.
check-in
check-in
check-in
check-in